FLOWLIST

# 个人任务管理 MVP
开发计划

基于《Flowlist UI / UX Wireframe Spec》
范围版本：个人任务管理首版

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-07-26 |
| 目标平台 | iOS / Android |
| 交付目标 | 可发布、可提醒、可维护的个人任务管理应用 |

# 1. 项目目标与交付边界

Flowlist 是一款移动端个人任务管理应用。首版的重点不是堆叠复杂功能，而是让用户可以快速记录任务、在合适的时间获得提醒，并在首页和日历中清楚地掌握当天计划。

| 目标 | 首版交付定义 |
| --- | --- |
| 快速记录 | 用户可在 1 分钟内创建含标题、日期、优先级、分类和提醒的任务。 |
| 每日执行 | 首页展示今日、即将到来和全部任务；支持搜索、筛选与一键完成。 |
| 可靠提醒 | 任务到期前按用户设定的时间发送本地/远程提醒，并可点击直达任务。 |
| 账户与数据安全 | 支持邮箱、Google、Apple 登录；任务数据按用户隔离。 |
| 发布准备 | 具备错误处理、空状态、真机推送测试、隐私说明和商店构建能力。 |

## 1.1 明确纳入 MVP 的范围

欢迎引导、注册、登录和登录态恢复。

任务创建、查看、编辑、完成、删除，及子任务、备注、附件。

首页任务列表、关键词搜索、今日/即将到来/全部筛选。

按月查看任务及按日期查看任务列表。

通知授权、到期提醒、通知中心、通知跳转。

个人资料、通知偏好、外观入口、分类管理、退出登录。

## 1.2 首版明确不做的范围

共享任务、成员邀请、评论、@提及、团队空间和协作权限。

循环任务、任务模板、看板、统计报表、桌面/网页端。

深色模式和多语言界面；代码结构会预留扩展点。

任务回收站与复杂的离线双向冲突合并。

产品原则 默认以中文简体和用户设备时区运行；任务均为用户私有数据。

# 2. 需求拆解与验收口径

以下内容由线框图转化为可开发、可验收的功能模块。每个模块以可观察的用户结果定义完成标准。

| 模块 | 功能 | 关键验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 引导与认证 | 欢迎、注册、登录、Google/Apple 登录 | 注册字段校验明确；已登录用户重启后直接进入首页；失败可重试。 |
| 通知授权 | 解释提醒价值、请求系统权限、允许跳过 | 选择启用时仅请求一次系统权限；无论允许或跳过都能进入首页。 |
| 首页 | 问候、统计、搜索、筛选、任务列表、快速完成 | 切换筛选/搜索后结果正确；勾选任务无需进入详情；新增后列表即时刷新。 |
| 任务详情 | 完整字段、子任务、附件、保存、删除 | 可编辑并持久化；子任务独立完成；删除前出现确认。 |
| 创建任务 | 标题、备注、日期时间、优先级、分类、提醒 | 标题为空不可提交；保存成功后返回任务列表并展示新任务。 |
| 日历 | 月切换、选中日期、当日任务 | 有任务的日期有标记；切换月份和日期会正确刷新列表。 |
| 通知 | 到期、完成、延期记录、已读、清除 | 通知点击进入对应任务；清除全部后列表和未读数同步更新。 |
| 设置 | 资料、分类、通知偏好、退出 | 修改分类会反映到任务表单；退出后清空本地会话并返回欢迎页。 |

## 2.1 业务规则默认值

| 规则 | 默认约定 |
| --- | --- |
| 任务字段 | 标题必填；备注、截止时间、提醒、附件与子任务可选。 |
| 优先级 | 低 / 中 / 高，创建时默认“中”。 |
| 分类 | 预置 Work、Personal；用户可新建、重命名和更换颜色，自定义分类不可删除仍被任务引用的记录。 |
| 提醒时间 | 准时、提前 10 分钟、30 分钟、1 小时、1 天；默认关闭。 |
| 任务状态 | 待完成 / 已完成；完成任务保留记录，并显示在“全部”筛选中。 |
| 删除 | 需二次确认；首版直接删除任务、子任务、关联通知与附件引用。 |
| 附件 | 支持图片和 PDF；单文件最大 10 MB，每个任务最多 5 个附件。 |
| 时间 | 以用户设备时区展示；服务端按 UTC 存储，任务记录保存 IANA 时区。 |

# 3. 技术方案与架构

采用 Expo 管理的 React Native 应用与 Supabase 后端。该组合能在一套 TypeScript 代码中完成双端界面、认证、数据库、文件与推送集成，同时避免首版维护自建服务器。

| 层级 | 选型 | 使用理由 |
| --- | --- | --- |
| 移动端 | React Native + Expo + TypeScript | 单代码库覆盖 iOS/Android；便于访问通知、文件选择和安全存储。 |
| 导航 | Expo Router | 按文件组织路由，支持认证守卫、深链及通知跳转。 |
| UI | React Native StyleSheet + 自建设计系统 | 线框视觉简洁且定制程度高；避免由通用组件库限制设计。 |
| 服务端状态 | TanStack Query | 统一请求缓存、失效、加载和错误状态，减少手写同步逻辑。 |
| 本地 UI 状态 | Zustand | 管理筛选条件、表单草稿和局部交互状态，保持轻量。 |
| 表单与校验 | React Hook Form + Zod | 将注册、创建任务和设置表单的验证规则集中管理。 |
| 后端 | Supabase: Auth / PostgreSQL / Storage / Edge Functions | 快速获得认证、行级权限、数据 API、附件存储与受控服务端逻辑。 |
| 通知 | expo-notifications + Expo Push Service | 统一 iOS/Android Token、权限、提醒接收和点击后的深链处理。 |
| 日期 | date-fns + date-fns-tz | 处理月历、相对时间、UTC 与用户时区之间的转换。 |
| 监控 | Sentry | 在测试与发布后收集崩溃、异常与关键通知失败信息。 |
| 构建发布 | EAS Build / Submit + GitHub Actions | 形成可重复的测试包与商店构建流程。 |

## 3.1 逻辑架构

| 流向 | 职责 |
| --- | --- |
| Expo App -> Supabase Auth | 注册、邮箱登录、OAuth 回调、会话恢复与退出。 |
| Expo App -> Supabase Data API | 受 RLS 保护的任务、分类、子任务、通知读写。 |
| Expo App -> Supabase Storage | 以用户目录上传并展示图片/PDF；通过受控访问链接下载。 |
| Scheduled Edge Function -> Expo Push | 定期查找应提醒任务，创建通知记录并向有效设备 Token 发推送。 |
| 点击系统通知 -> 深链 -> 任务详情 | 依据 payload 的 taskId 打开详情页并标记通知已读。 |

通知实施要点 开发阶段使用 development build 真机验证远程推送；不要以 Expo Go 作为远程推送验收环境。

# 4. 数据模型、权限与接口边界

## 4.1 核心数据表

| 表 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| profiles | id, display_name, avatar_url, timezone, preferences | 扩展 auth.users 的用户资料和偏好。 |
| categories | id, user_id, name, color, is_system, sort_order | 系统与自定义任务分类。 |
| tasks | id, user_id, category_id, title, note, status, priority, due_at, reminder_at, timezone | 任务主体；时间均以 UTC 保存。 |
| task_subtasks | id, task_id, title, is_completed, sort_order | 任务的可排序子任务。 |
| task_attachments | id, task_id, storage_path, file_name, mime_type, size_bytes | 任务附件元数据；文件存于 Storage。 |
| device_push_tokens | id, user_id, token, platform, last_seen_at, is_active | 一个用户可有多个设备 Token。 |
| notifications | id, user_id, task_id, type, title, body, is_read, sent_at | 应用内通知中心和推送投递记录。 |

## 4.2 Row Level Security 规则

profiles：仅本人可查询和更新自己的资料。

categories、tasks、notifications、device_push_tokens：仅允许 user_id = auth.uid() 的行被查询、创建、更新和删除。

task_subtasks、task_attachments：通过关联任务的 user_id 判断归属，禁止直接越权访问。

Storage：路径使用 userId/taskId/filename 结构；仅对象所有者可读写自己的目录。

Edge Function 使用服务端密钥，仅部署在受控环境；移动端绝不保存 service_role key。

## 4.3 接口与动作边界

| 动作 | 客户端方式 | 服务端校验 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | Supabase Auth SDK | 邮箱格式、密码长度、OAuth 回调白名单。 |
| 任务与分类 CRUD | Supabase 查询 + Zod 预校验 | RLS 归属校验；数据库约束 priority/status 枚举。 |
| 附件上传 | 先校验文件类型/大小，再上传 Storage | 路径所有者、MIME、大小上限；写入元数据。 |
| 发送提醒 | 客户端登记 Token；服务端任务处理 | 验证 Token 有效性，幂等写入通知，失败 Token 失活。 |
| 删除任务 | 确认弹窗后提交 | 事务清理子任务、通知、附件元数据；异步删除文件。 |

# 5. 关键用户流程与界面实现

| 流程 | 步骤 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 新用户进入 | 欢迎页 -> 注册/OAuth -> 通知授权 -> 首页 | 账户创建、资料初始化、默认分类完成；允许跳过通知授权。 |
| 创建任务 | 首页 + -> 填写任务 -> 创建 -> 首页刷新 | 标题为空时阻止提交；成功后定位/展示任务。 |
| 完成任务 | 首页或详情点击复选框 -> 状态更新 | UI 乐观更新；失败时回滚并提示重试。 |
| 任务提醒 | 到达 reminder_at -> 系统推送 -> 点击 -> 详情 | 通知 payload 含 taskId；目标任务不存在时回退到通知页。 |
| 查看日历 | 进入日历 -> 选日期或切月份 -> 当日列表刷新 | 同一日期结果与首页数据源一致。 |
| 管理分类 | 设置 -> 分类管理 -> 新增/编辑 -> 表单可用 | 名称不可为空/重复；被引用分类不允许直接删除。 |

## 5.1 页面与路由建议

| 路由 | 页面 | 实现关注点 |
| --- | --- | --- |
| /(auth)/welcome | 欢迎 / 启动 | 加载会话；已登录直接跳转主应用。 |
| /(auth)/sign-up, sign-in | 注册 / 登录 | 邮箱校验、OAuth、可访问错误提示。 |
| /notification-permission | 通知授权 | 系统权限仅由用户操作触发；可跳过。 |
| /(tabs)/home | 首页任务列表 | 搜索防抖、筛选、分页或虚拟列表。 |
| /tasks/new, /tasks/[id] | 创建 / 详情 | 同一表单模型；详情支持保存、子任务和附件。 |
| /(tabs)/calendar | 日历 | 按月查询任务概览，按选中日查询列表。 |
| /(tabs)/notifications | 通知中心 | 未读状态、批量清除、通知深链。 |
| /(tabs)/profile | 个人资料 / 设置 | 二级路由管理资料、分类、偏好与登出。 |

## 5.2 设计系统最小集

先将线框图沉淀为 color、spacing、radius、typography、shadow、icon 和状态色 token。任务卡片、标签、输入框、按钮、空状态、确认弹窗和底部导航应形成可复用组件，避免每个页面单独拼样式。

# 6. 通知与提醒实现方案

提醒既要在用户当前设备上可靠触发，也要在用户换设备、登录多台设备或关闭应用后仍能工作。因此采用“服务端任务生成提醒 + 推送投递 + 应用内通知记录”的方案。

| 阶段 | 处理逻辑 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 授权 | 用户点击启用后请求系统权限，并为允许的设备获取 Expo Push Token。 | 拒绝权限时保留应用内提醒设置入口，不循环弹窗。 |
| 登记 | 登录/启动时 upsert Token、平台、版本和 last_seen_at。 | 发送失败或 Token 失效时标记 inactive。 |
| 调度 | 每 5 分钟运行一次服务端任务，找出即将到期且尚未投递的任务。 | 用 task_id + reminder_at 唯一键保证幂等，避免重复发送。 |
| 投递 | 写入 notifications，再向该用户所有有效设备发送含 taskId 的推送。 | 记录投递回执；临时失败按限定次数重试。 |
| 点击 | 应用读取 payload，路由至 /tasks/[taskId] 并将通知标记已读。 | 任务被删除或无权限时跳转通知页并提示。 |

## 6.1 通知文案与优先级

| 类型 | 示例 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 到期提醒 | “完成客户方案”将在 30 分钟后到期 | 推送 + 应用内通知；点击打开详情。 |
| 到期 | “完成客户方案”现在到期 | 推送 + 应用内通知；高优先级任务可使用更明确文案。 |
| 完成确认 | “晨间锻炼”已完成 | 仅应用内通知，首版不必系统推送。 |
| 延期 | “取干洗衣物”已延期 | 仅应用内通知；创建新版截止提醒。 |

时区注意 调度以 UTC 比较 reminder_at；界面用任务保存的时区格式化。用户更换设备时区后，既有任务应保持原设定时刻的含义。

# 7. 迭代计划与里程碑

以下按 1 个全栈开发者、每个迭代 1 周估算，共 6 周。若由 2 人并行，前端界面与后端/测试可并行推进，但仍应按里程碑验收。

| 迭代 | 目标与工作内容 | 产出 / 验收 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 周 需求冻结 | 确认视觉 token、字段规则、提醒默认值、附件策略、账户政策；创建 Supabase 项目与 Apple/Google 配置清单。 | PRD 补充、数据库草案、环境变量清单、可点击流程确认。 |
| 第 1 周 基础工程 | Expo/TypeScript、路由、设计系统、Supabase 客户端、认证守卫、CI、错误监控。 | 可运行开发包；欢迎、注册、登录、会话恢复可用。 |
| 第 2 周 任务核心 | 表结构/RLS、分类、首页、创建任务、详情编辑、完成/删除、表单校验。 | 个人任务 CRUD 闭环；首页搜索与筛选正确。 |
| 第 3 周 增强体验 | 子任务、附件上传、日期时间、月历、设置与分类管理、空/加载/错误状态。 | 线框图九个主页面可走通；数据刷新一致。 |
| 第 4 周 通知 | 权限、Token、通知表、服务端调度、Expo Push、深链、通知中心。 | iOS/Android 真机完成准时与提前提醒验收。 |
| 第 5 周 测试与发布 | 可访问性、边界测试、性能、RLS/安全测试、崩溃监控、商店构建与隐私材料。 | Release Candidate、测试记录、发布构建与回归通过。 |

## 7.1 推荐工作分解

前端：路由与认证、设计组件、各页面、表单、Query 缓存、推送接收和深链。

后端：数据库迁移、RLS、Storage 策略、Edge Function、通知调度和监控。

测试：单元/组件测试、端到端关键路径、真实设备通知、回归清单。

产品验收：每周对照线框图和本计划的验收口径演示，避免在第 5 周集中发现范围偏差。

# 8. 质量保障、发布与验收

## 8.1 测试策略

| 层级 | 工具 | 覆盖重点 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | Jest | 日期计算、提醒时间、Zod 校验、筛选与排序规则。 |
| 组件测试 | React Native Testing Library | 表单错误、任务卡片状态、空状态、确认弹窗。 |
| 端到端 | Maestro | 注册/登录、创建任务、完成任务、日历、退出登录。 |
| 后端 | SQL 测试脚本 / Supabase 本地环境 | RLS 越权访问、级联删除、通知幂等性。 |
| 真机验证 | iOS + Android development build | 权限拒绝/允许、远程推送、深链、附件选择与上传。 |

## 8.2 发布前验收清单

未登录用户不能看到主应用；不同账号之间不能读取、猜测或下载对方数据。

创建、编辑、完成、删除、搜索和筛选在网络较慢/失败时有明确反馈且不会产生错误数据。

日期、月份切换和提醒在常见时区与跨日场景下正确；同一提醒不重复发送。

通知被拒绝后不阻断核心使用；重新开启权限后可恢复 Token 登记。

附件类型、数量和大小限制有前端提示与服务端兜底；删除任务不会留下可访问文件。

iOS/Android 真机的关键流程通过；崩溃与关键接口失败可在监控系统中定位。

应用图标、启动图、隐私政策、数据收集说明、测试账号与商店截图准备完整。

## 8.3 Definition of Done

一个功能只有在实现、代码审查、自动化测试、真机验证、错误状态处理、埋点/日志和产品验收均完成后，才视为完成。没有经过 RLS 验证的数据功能、没有真机验证的推送功能，不进入发布候选版本。

# 9. 风险、依赖与开工清单

| 风险 / 依赖 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| Apple/Google OAuth 配置 | 可能影响认证排期 | 第 0 周即创建开发者账号、Bundle ID、回调 URL 和测试账号。 |
| iOS/Android 推送凭据 | 可能导致通知无法真机验收 | 第 1 周完成 EAS 项目与凭据配置；第 4 周前先发一条测试推送。 |
| 系统限制通知准时性 | 低电量/系统策略下可能延迟 | 以“尽力提醒”设计；服务端推送 + 应用内记录，不承诺秒级准时。 |
| 附件存储成本 | 可能影响长期成本 | 首版限制类型、单文件 10 MB、每任务 5 个；后续按实际使用调整。 |
| 数据隐私与合规 | 影响上架与用户信任 | 最小化采集、RLS、私有 Storage、明确隐私政策与数据删除流程。 |
| 需求扩张 | 拖慢 MVP | 协作、循环任务、深色模式等进入后续 Backlog，不插入首版关键路径。 |

## 9.1 开工前必须准备

Supabase 项目、开发/生产环境、数据库迁移仓库与环境变量管理方案。

Apple Developer、Google Cloud OAuth、Expo/EAS 账号及 iOS Bundle ID / Android Package Name。

应用名称、图标、启动图、隐私政策 URL、客服邮箱和应用商店主体信息。

设计源文件或可复用视觉规范：颜色、字体、间距、图标与空状态插图。

测试设备至少各一台 iPhone 与 Android；用于通知、OAuth 和附件流程验收。

# 10. 后续版本 Backlog

| 优先级 | 候选能力 | 进入条件 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 循环任务、任务模板、归档/回收站 | MVP 留存与任务完成行为稳定后。 |
| P1 | 深色模式、多语言、桌面/Web 端 | 目标市场及使用设备数据明确后。 |
| P2 | 共享任务、成员、评论、@提及 | 先完成协作角色、邀请和通知策略的独立产品设计。 |
| P2 | 统计、习惯、AI 任务拆解 | 确认用户价值与数据使用边界后。 |

结论 按本计划推进，可在 6 个一周迭代内交付一个可发布的个人任务管理 MVP；协作功能应在首版数据与体验稳定后作为独立阶段评估。