FLOWLIST

# 微信小程序 MVP
开发计划

个人任务管理 · 原生微信小程序 + 腾讯云 CloudBase
依据 Flowlist UI / UX Wireframe Spec 编制

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-07-26 |
| 目标平台 | 微信小程序 |
| 范围 | 个人任务管理 MVP，不含协作能力 |
| 交付目标 | 可提交审核、可稳定使用、可发送订阅提醒的任务管理小程序 |

# 1. 项目目标、范围与关键决策

Flowlist 首版定位为微信内即可使用的个人任务管理工具。用户可快速建立任务、设置时间和优先级、在日历中查看安排，并在获得授权后通过微信服务通知接收到期提醒。技术方案以微信生态为唯一目标，避免为 App 或 Web 的跨端兼容增加首版复杂度。

| 目标 | 首版完成定义 |
| --- | --- |
| 低门槛进入 | 打开小程序后以微信身份初始化账户，不出现邮箱注册或密码登录流程。 |
| 快速完成任务闭环 | 支持创建、编辑、完成、删除、搜索、分类与日历查看。 |
| 可控提醒 | 用户为具体提醒主动订阅后，由定时云函数发送到期服务通知。 |
| 数据私有 | 所有任务、附件、通知仅由其 OpenID 所属用户访问。 |
| 可审核发布 | 具备隐私说明、错误处理、真机验证和微信公众平台审核材料。 |

## 1.1 纳入 MVP

微信身份初始化、头像和昵称的可选完善。

首页：今日 / 即将到来 / 全部、关键词搜索、任务完成、快速新增。

任务：标题、备注、截止时间、优先级、分类、提醒、子任务、图片或 PDF 附件。

日历：按月查看、任务日期标识、按日任务列表。

通知中心：到期提醒、完成记录、已读状态和清除全部。

我的：资料、分类管理、提醒说明和隐私入口。

## 1.2 不纳入 MVP

邮箱、Google、Apple 登录，以及独立账号密码体系。

任务共享、成员邀请、评论、@提及和协作权限。

循环任务、模板、统计报表、Web 端和原生 App。

深色模式、多语言、离线冲突合并与回收站。

首要前置条件 开工第 0 周必须在微信公众平台确认小程序主体、服务类目和“任务到期提醒”可用的订阅消息模板；此项决定外部提醒能否纳入发布承诺。

# 2. 线框图到小程序的页面改造

| 原页面 | 小程序实现 | 差异与验收 |
| --- | --- | --- |
| 欢迎 / 启动 | 保留品牌、价值主张和“开始使用”。 | 读取登录态；首次使用进入微信身份初始化，老用户直达首页。 |
| 注册 / 登录 | 合并为微信快速开始页。 | 移除邮箱、密码、Google、Apple；不强制读取头像昵称。 |
| 通知授权 | 改为提醒说明与任务保存时的订阅授权。 | 不能作为一次性系统权限；用户拒绝后任务仍可创建。 |
| 首页 / 任务列表 | 保持原布局和底部导航。 | 支持搜索、防抖、筛选、空状态和一键完成。 |
| 任务详情 / 创建 | 保持字段；使用原生日期时间选择与自定义优先级、分类组件。 | 标题必填；删除二次确认；提醒有订阅状态提示。 |
| 日历 / 通知 / 我的 | 保留三页；通知页以站内记录为唯一可信来源。 | 点击通知跳任务详情；分类修改即时反映到创建任务页。 |

## 2.1 默认业务规则

| 规则 | 默认值 |
| --- | --- |
| 任务优先级 | 低 / 中 / 高，创建默认“中”。 |
| 分类 | 内置 Work、Personal；可新建、改名、改色。被任务引用的分类不可直接删除。 |
| 提醒选项 | 准时、提前 10 分钟、30 分钟、1 小时、1 天；默认关闭。 |
| 附件 | 图片与 PDF；单文件上限 10 MB、每任务最多 5 个。 |
| 时区 | 服务端存 UTC，任务记录 IANA 时区，界面按任务设定时区展示。 |
| 删除 | 确认后删除任务、子任务、通知和附件元数据；云端文件异步清理。 |

# 3. 总体技术架构

首版使用原生小程序，不采用跨端框架。原因是产品只运行于微信，原生 API 对登录、订阅消息、文件选择、云开发和审核环境的兼容性最佳；若后续确认需要 H5 或 App，再单独评估 Taro 的迁移或重构。

| 层级 | 选型 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 页面层 | 原生微信小程序 + TypeScript + WXML + WXSS / Less | 实现九个主页面、路由、交互、空/错/加载状态。 |
| 设计组件 | 自定义基础组件；Vant Weapp 仅作 Dialog、Popup、Picker 等基础能力 | 保持线框稿的定制视觉，避免组件库主导页面样式。 |
| 状态与请求 | MobX-miniprogram + Promise API 封装 | 保存筛选、页面状态和请求生命周期；业务数据以云端为准。 |
| 业务服务 | CloudBase 云函数，Node.js + TypeScript | 统一身份归属、任务 CRUD、附件校验、提醒调度与日志。 |
| 数据 | CloudBase 文档数据库 | 存储用户、分类、任务和站内通知。 |
| 文件 | CloudBase 云存储 | 存储任务图片/PDF；文件路径由云函数创建并校验。 |
| 提醒 | 订阅消息 + 定时云函数 | 扫描应提醒任务，创建站内通知，发送一次订阅消息。 |
| 质量与发布 | 微信开发者工具、自动化脚本、体验版、日志告警 | 覆盖开发、真机验证、审核和线上问题定位。 |

## 3.1 运行流

| 触发 | 处理 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 用户打开小程序 | 调用初始化云函数；云端由上下文识别 OpenID 并创建/读取 users 记录。 | 恢复用户资料、默认分类和首页数据。 |
| 用户保存任务 | 前端校验字段；若开启提醒，先请求订阅；再调用 saveTask。 | 任务、子任务、附件元数据和提醒状态原子保存。 |
| 定时任务运行 | 每 5 分钟扫描到期窗口，通过原子状态锁定待发提醒。 | 写 notifications 后下发订阅消息；失败留日志供重试。 |
| 点击服务通知 | 携带 taskId 打开小程序，路由跳转任务详情。 | 通知标记已读；任务不存在时进入通知中心。 |

# 4. 代码目录、数据模型与云函数

## 4.1 推荐目录

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| miniprogram/pages | welcome、home、task-form、task-detail、calendar、notifications、profile 与设置子页。 |
| miniprogram/components | task-card、priority-selector、category-chip、empty-state、confirm-dialog、bottom-nav。 |
| miniprogram/services | cloud.ts、auth.ts、task.ts、notification.ts、upload.ts；封装云函数调用。 |
| miniprogram/store | session、task-filter、draft；不在本地长期复制业务数据。 |
| miniprogram/utils | 日期/时区、表单校验、错误映射、节流与日志工具。 |
| cloudfunctions | bootstrapUser、taskList、taskSave、taskToggle、taskDelete、fileSign、notifications、sendDueReminders。 |
| shared | 任务 DTO、枚举、Zod 校验规则、通知 payload 类型。 |

## 4.2 集合与字段

| 集合 | 关键字段 | 设计说明 |
| --- | --- | --- |
| users | _id, openid, nickname, avatarFileId, timezone, createdAt | openid 只由云函数读取和写入，不回传至页面。 |
| categories | _id, ownerOpenid, name, color, isSystem, sortOrder | 初始化 Work / Personal；同一用户名称不可重复。 |
| tasks | _id, ownerOpenid, title, note, status, priority, categoryId, dueAtUtc, timezone, reminder, subtasks, attachments | 子任务与附件元数据嵌入，首版避免多集合联查。 |
| notifications | _id, ownerOpenid, taskId, type, title, content, isRead, createdAt | 通知中心数据源；和订阅消息投递记录关联。 |
| reminderDeliveries | taskId, triggerAtUtc, status, attemptCount, sentAt, error | 以 taskId + triggerAtUtc 建唯一约束，实现幂等发送与失败追踪。 |

## 4.3 云函数接口契约

| 函数 | 输入 | 输出 / 校验 |
| --- | --- | --- |
| bootstrapUser | 可选昵称、头像引用 | 返回用户和默认分类；只以云端 OpenID 作为归属。 |
| taskList | scope, keyword, cursor, selectedDate | 返回分页任务；仅查询当前用户的记录。 |
| taskSave | TaskDraft | 校验标题、时间、附件限制、分类归属；返回完整任务。 |
| taskToggle / taskDelete | taskId, action | 验证归属；更新完成状态或级联清理关联记录。 |
| fileSign / fileCleanup | 任务草稿或 taskId、文件元数据 | 限制 MIME/大小/数量，生成私有文件路径并清理孤儿文件。 |
| notificationList / notificationRead | cursor 或 notificationId | 仅操作当前用户通知。 |
| sendDueReminders | 定时器 event | 仅允许定时器调用；原子领取提醒后发送消息并记录回执。 |

# 5. 微信身份、权限与安全方案

小程序不保留传统注册表单。页面首次进入时使用微信登录码触发云端身份初始化；服务端依平台流程识别用户身份。昵称和头像均为可选资料，不能成为使用任务功能的前置条件。

| 场景 | 实现规则 | 验收点 |
| --- | --- | --- |
| 身份识别 | 云函数从可信上下文取得 OpenID；客户端不传 ownerOpenid。 | 修改请求参数不能读取或修改其他用户任务。 |
| 数据库访问 | 客户端不直接执行敏感集合 CRUD；业务读写全部经云函数。 | 云函数逐次以当前 OpenID 加入查询条件。 |
| 文件访问 | 附件存入用户/任务隔离路径；下载地址按需、短时生成。 | 猜测 fileId 或 taskId 不能获得他人附件。 |
| 输入安全 | 服务端复用校验规则，限制字段长度、MIME、文件大小与数量。 | 前端绕过校验仍会被云端拒绝。 |
| 隐私 | 最小化收集，不请求无关手机号、通讯录、位置或用户资料。 | 隐私政策、收集清单、删除说明与实际 API 一致。 |

安全红线 不要在小程序代码、云函数日志或接口响应中暴露 AppSecret、session_key 或用户 OpenID 列表。

# 6. 订阅消息与站内提醒设计

订阅消息是小程序首版唯一的外部提醒路径。用户不能在启动页一次性永久开启所有提醒；应在他主动保存“带提醒的任务”时解释用途并请求该模板授权。拒绝授权不阻止任务保存，但必须在详情和设置页展示“未开启微信提醒”。

| 步骤 | 前端行为 | 云端行为 |
| --- | --- | --- |
| 1. 开启提醒 | 用户选择提醒时间并点击创建/保存。 | 暂不创建可发送提醒，等待授权结果。 |
| 2. 请求订阅 | 调用订阅消息授权；展示模板所表达的到期提醒用途。 | 记录该任务的授权结果与模板 ID。 |
| 3. 保存任务 | 无论授权同意或拒绝，均保存任务；拒绝时给出启用说明。 | 将 reminder 标为 pending 或 skipped。 |
| 4. 到期扫描 | 无前端参与。 | 每 5 分钟扫描 triggerAtUtc 窗口，以唯一投递记录领取任务。 |
| 5. 消息点击 | 通过启动参数读取 taskId，跳转详情。 | 标记通知已读，记录跳转日志。 |

## 6.1 可靠性规则

提醒调度按 5 分钟窗口运行，产品文案不承诺秒级准确；任务显示的时间仍以用户设定时刻为准。

发送前写入 reminderDeliveries 的唯一记录；重复执行定时器时只允许一个实例投递。

消息接口失败时记录错误和尝试次数；无效授权、模板变更等情况标记为不可重试并在站内通知页可见。

用户未授权、授权失效或模板不可用时，降级为首页/通知中心的站内提醒，不宣称已发送微信提醒。

验证门槛 订阅消息模板、授权弹窗、发送结果和点击跳转必须使用真实微信账号与体验版测试；开发者工具模拟器不能作为最终验收依据。

# 7. 开发迭代与交付物

以下按一名全栈开发者、每周一个迭代估算，共 5 周。设计确认、账号资质和订阅模板审核不应压缩到最后一周。

| 迭代 | 实施内容 | 交付与验收 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 周 准备 | 确认类目/模板、创建 AppID 和 CloudBase 环境、整理设计 token、定义数据与隐私清单。 | 技术基线、环境变量、页面清单、模板可用性结论。 |
| 第 1 周 基础 | 小程序工程、设计组件、云函数骨架、身份初始化、分类、首页导航。 | 体验版可登录，首页/我的可用，数据按用户隔离。 |
| 第 2 周 任务闭环 | 任务创建、详情编辑、完成、删除、搜索、筛选、校验与错误状态。 | 个人任务 CRUD 完整通过，首页刷新一致。 |
| 第 3 周 日历与文件 | 月历、按日列表、子任务、附件、设置、站内通知中心。 | 全部主页面可走通，文件和分类限制有效。 |
| 第 4 周 提醒 | 订阅授权、定时器、投递幂等、通知深链、失败降级。 | 双真机账号完成授权、发送、点击打开任务的全链路验证。 |
| 第 5 周 发布 | 回归、兼容性、性能、隐私、审核材料、体验版灰度和线上监控。 | Release Candidate、测试报告、审核包和回滚说明。 |

## 7.1 每个迭代的完成标准

功能在真机与开发者工具均可运行，包含加载、空状态、网络失败和权限拒绝状态。

关键云函数具备输入校验、身份归属校验、结构化日志和可读错误码。

每周演示时逐条对照线框图与本计划的验收标准；新增需求进入 Backlog，不插入当前迭代。

# 8. 测试、审核与发布清单

| 测试层 | 覆盖内容 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 单元 | 日期/时区、提醒窗口、表单校验、筛选和优先级排序。 | 关键规则有自动化断言，修改后可重复执行。 |
| 云函数 | OpenID 归属、越权访问、附件限制、删除级联、提醒幂等。 | 伪造 taskId/openid 无法访问；同提醒最多投递一次。 |
| 端到端 | 首次使用、创建任务、完成、日历、设置、退出/重进。 | 关键路径无阻断，错误后可恢复。 |
| 真实设备 | 安卓/iOS 微信、订阅授权、服务通知、点击深链、文件选择。 | 至少各一台真实设备完成记录和截图。 |
| 审核前 | 隐私政策、类目、账号主体、服务类目、订阅模板、反馈入口。 | 公众平台配置与实际收集/使用数据一致。 |

## 8.1 发布验收清单

不同微信账号之间完全隔离任务、通知和附件；所有越权请求被拒绝。

用户拒绝订阅提醒时仍可创建任务，且不会出现“已开启提醒”的误导状态。

已授权的测试任务在预定窗口内仅收到一次服务通知；点击后打开正确任务。

离线或服务异常时，不丢失已成功保存的任务；失败操作有可理解的重试提示。

首页、日历、任务详情、通知和我的页面在常见手机屏幕上无截断、无遮挡。

隐私说明、用户协议、客服/反馈入口、图标、名称和审核测试账号已准备。

# 9. 风险、降级策略与后续 Backlog

| 风险 | 影响 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| 订阅模板不可用或审核受限 | 外部到期提醒不可承诺。 | 第 0 周确认；降级为站内通知与首页提醒，并从宣传文案移除“微信提醒”。 |
| 用户拒绝订阅 | 部分任务不会发送服务通知。 | 任务照常保存；详情页显示未开启状态，允许用户下次保存提醒时再次授权。 |
| 定时任务延迟或失败 | 提醒可能晚到或漏发。 | 5 分钟扫描、幂等投递、错误日志、有限重试和站内通知兜底。 |
| 附件成本增长 | 云存储成本与审核风险增加。 | 限制 MIME、单文件 10 MB、每任务 5 个，定期清理孤儿文件。 |
| 范围膨胀 | MVP 延期。 | 协作、循环任务、深色模式、统计全部入 Backlog，单独评估。 |

## 9.1 后续版本候选

| 优先级 | 能力 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 循环任务、任务模板、归档/回收站 | 首版留存和日常任务使用稳定后。 |
| P1 | 深色模式、多语言、桌面/Web 端 | 明确用户设备分布和目标市场后。 |
| P2 | 共享任务、成员、评论和 @提及 | 独立完成协作角色、邀请、权限和通知设计后。 |
| P2 | 统计、习惯追踪、AI 任务拆解 | 有足够的真实使用数据并明确隐私边界后。 |

结论 本方案将原线框图完整收敛为可审核的个人任务管理微信小程序。核心风险集中于订阅消息模板和真实设备提醒链路，应在第 0 周和第 4 周分别完成准入确认与全链路验收。